Dit is het "Masterplan" voor jouw AI-Woonscan Dashboard. We gaan in 9 dagen van niets naar een schaalbare technische machine. Omdat je een analist bent, bouwen we dit modulair: eerst de data, dan het brein, dan het gezicht.

### De Gereedschapskist (Wat je moet aanmaken)

| Categorie | Tool | Waarom? |
| --- | --- | --- |
| Code Editor | Cursor | Dé AI-editor van 2026. Je typt in gewone taal wat je wilt, en Claude bouwt de Python-code voor je. |
| Database | Supabase | Makkelijker dan SQL, krachtiger dan Airtable. Slaat adressen en AI-rapporten op. |
| Data Bron | PDOK (BAG API) | Gratis bron van de overheid. Geeft je bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel van elk pand. |
| AI Brein | Anthropic API (Claude 3.5) | Voor de complexe technische analyses en het schrijven van de rapporten. |
| Frontend | Next.js + Mapbox | Voor die snelle, flitsende kaart waar de gebruiker zijn huis op ziet. |
| Automatisering | Make.com | Om de betaling (Stripe) te koppelen aan het versturen van de PDF-rapporten. |

### Het 9-Daagse Stappenplan

#### Fase 1: De Data-Motor (Dag 1 - 2)

Je doel is om van een adres naar harde cijfers te gaan.

- BAG API Koppeling: Gebruik Cursor om een Python-script te schrijven dat verbinding maakt met de PDOK API.

- Input: Adres -> Output: Bouwjaar, exacte oppervlakte, aantal verdiepingen en type woning.

- Opslag: Zorg dat deze data netjes in je Supabase database terechtkomt.

#### Fase 2: Het AI-Rekenmodel (Dag 3 - 5)

Nu ga je de AI "leren" hoe hij een energie-expert moet zijn.

- De Prompt Engineering: Je maakt een 'Master Prompt' voor Claude.

  - Input: Data uit de BAG + actuele energieprijzen (via een API zoals Entsoe).

  - Logica: "Bereken op basis van bouwjaar [1975] de isolatiewaarde. Voorspel de terugverdientijd van een 10kWh thuisbatterij bij een verbruik van 4000kWh."

- PDF-Generatie: Laat de AI de output formatteren in een strak, technisch PDF-rapport. Gebruik een Python-library zoals ReportLab.

#### Fase 3: De Visuele Interface (Dag 6 - 7)

Dit is het deel dat de consument ziet.

- De Kaart: Implementeer Mapbox. Zodra een gebruiker zijn postcode invult, zoomt de kaart in op zijn huis met een 3D-effect (standaard in 2026).

- De Quick Scan: Laat direct 3 vinkjes zien:

  - ✅ Geschikt voor warmtepomp (gebaseerd op oppervlakte).

  - ✅ Ideaal voor batterij (gebaseerd op dakligging).

  - ⚠️ Subsidie beschikbaar in [Gemeentenaam].

#### Fase 4: Monetization & Launch (Dag 8 - 9)

De geldkraan openzetten.

- Stripe Integratie: Plaats een "Download Volledig AI-Rapport" knop voor €19,-.

- Lead-Hook: Voeg een checkbox toe: "Ontvang gratis offertes op basis van dit rapport".

- Webhook: Gebruik Make.com om:

  - Bij betaling -> Mail het PDF-rapport.

  - Bij offerte-aanvraag -> Schiet de data direct naar een lead-inkoper (zoals Slimster) via hun API.

### De Techniek in Jip-en-Janneke taal (Python Voorbeeld)

In Cursor hoef je alleen dit te vragen om je basis te leggen:

"Schrijf een Python script dat een Nederlands adres accepteert, de coördinaten ophaalt via de Mapbox API, en vervolgens het bouwjaar en de oppervlakte ophaalt uit de BAG API. Sla dit op in mijn Supabase tabel."

Claude bouwt dan de code voor je die er ongeveer zo uitziet:

Python

import requests

def get_building_data(address):

# Stap 1: Adres naar Coördinaten

# Stap 2: Zoek Pand ID in de BAG

# Stap 3: Haal Bouwjaar op

return {"bouwjaar": 1978, "oppervlakte": 120}

### Waarom dit "gegarandeerd" schaalt:

Omdat je technisch bent, kun je Programmatic SEO toepassen. Je maakt niet één pagina, maar je laat je script 342 pagina's maken (één per gemeente): woonscan.nl/utrecht, woonscan.nl/amsterdam, etc. Op elke pagina laat je de specifieke subsidiecijfers van die stad zien. Google is dol op deze lokale relevantie.

### Wat heb je nu nodig om VANDAAG te beginnen?

- Een account bij Anthropic (voor Claude API).

- Een account bij Mapbox (voor de kaart).

- https://www.google.com/search?q=Cursor.com gedownload op je laptop.

Zal ik je helpen met de eerste "Master Prompt" die je in Cursor kunt plakken om de BAG-koppeling te maken, of wil je eerst weten hoe je de beste prijs per lead afdwingt bij de opkopers?